C1.024

Texto, Logotipo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

[davvarmunUS/Acme-ANS-D01](https://github.com/davvarmunUS/Acme-ANS-D01)

David Vargas Muñiz: davvarmun@alum.us.es

19/02/2025

**TABLA DE CONTENIDOS**

[1. RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc190881698)

[2. TABLA DE REVISIÓN 4](#_Toc190881699)

[3. INTRODUCCIÓN 5](#_Toc190881700)

[4. CONTENIDO 6](#_Toc190881701)

[**I.** **INFORME DE PLANIFICACIÓN** 6](#_Toc190881702)

[**II.** **INFORME DE PROGRESO** 7](#_Toc190881703)

[5. CONCLUSIONES 9](#_Toc190881704)

[6. BIBLIOGRAFÍA 10](#_Toc190881705)

1. **RESUMEN EJECUTIVO**

El objetivo del presente informe es aportar una visión general de la planificación de las actividades y su progreso, de forma que sea posible evaluar el rendimiento del proyecto e identificar ciertas áreas de mejora.

1. **TABLA DE REVISIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| 19/02/2025 | 1.0 | Versión inicial del planning & progress report |

1. **INTRODUCCIÓN**

Este documento presenta un análisis detallado sobre el avance y las actividades ejecutadas durante la fase de entrega D01 en el proyecto Acme-ANS. Su propósito es brindar una evaluación integral del desempeño del proyecto, resaltando los hitos alcanzados, los retos afrontados y las estrategias implementadas para superarlos.

A lo largo del período cubierto en este informe, se han desarrollado diversas acciones planificadas, cada una orientada a cumplir con los objetivos y metas trazados. Asimismo, se han obtenido resultados significativos que evidencian el compromiso y la eficiencia del equipo en la realización de las tareas asignadas.

1. **CONTENIDO**
   1. **INFORME DE PLANIFICACIÓN**

**Entrega D01**

• Tarea 1: Instantiate and customise the appropriate starter project so that you can work on this project. Make sure that the name of your project folder, maven configuration (pom.xml), and database is “Acme-ANS-D〈dd〉”, where “〈dd〉” denotes the deliverable number using two digits. Make sure that you have followed the instructions in the “On Your Deliverables” document to package and deliver your work. This require-ment must be fulfilled in this and every other group or individual deliverable for it to be considered satisfied.

• Tarea2: Modify the anonymous menu so that it shows an option that takes the browser to the home page of your favourite web site. The title must read as follows: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or pass-port number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name/s.

• Tarea 3: Provide a link to your planning dashboard in GitHub to review the tasks, their cur-rent status, and your schedule.

• Tarea 4: Produce an analysis report.

• Tarea 5: Produce a planning and progress report.

• Tarea 6: Produce a chartering report.

• Tarea 7: The default language must be English, but Spanish must be supported, as well. Other mainstream languages are welcome but not required. This requirement must be met in this and every other group or individual deliverable for it to be consid-ered satisfied.

• Tarea 8: Produce a report on what you knew about the architecture of a WIS before this sub-ject.

• Tarea 9: Produce a report on what you knew about testing a WIS before this subject.

• Tarea 10: Produce a report on how you have set up your development configuration. You must not reproduce the guideline to set it up, but to make it clear that you have fol-lowed it, and you have your development configuration ready to work.

• Tarea 11: Prepare environment.

• Tarea 12: Initialize project.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Presupuesto David Vargas Muñiz D01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Título | Roles | Presupuesto | Tiempo |
| Feature | **Tarea 2** | **Desarrollador** | **5€** | **10 minutos** |
| Documentation | **Tarea 3** | **Project Manager** | **10€** | **20 minutos** |
| Documentation | **Tarea 4** | **Project Manager** | **2,5€** | **5 minutos** |
| Documentation | **Tarea 5** | **Project Manager** | **20€** | **40 minutos** |
| Feature | **Tarea 11** | **Desarrollador** | **40€** | **2 horas** |
| Feature | **Tarea 12** | **Project Manager** | **60€** | **2 horas** |

Analista y Project manager: 30€/h

Desarrollador, tester y operador: 20€/h

* 1. **INFORME DE PROGRESO**

**Métricas de rendimiento:**

El rendimiento de los integrantes del equipo será evaluado en una medida de 0-10.

**Métricas de rendimiento:**

|  |  |
| --- | --- |
| Apellidos, Nombre | Puntuación Entrega |
| David Vargas Muñiz | 10 |

**Recompensa o admonición:**

No se ha encontrado ningún problema en este entregable, a su vez, el equipo ha considerado que he realizado un buen trabajo por lo que se me califica con 10.

**Conflictos:**

No se ha encontrado conflicto debido a la complejidad de la entrega.

**Comparación de coste real y estimado:**

El coste real y el estimado ha resultado ser el mismo.

1. **CONCLUSIONES**

En definitiva, este informe evidencia el sólido desempeño del equipo durante la entrega D01 del proyecto Acme-ANS. Las tareas planificadas se han completado de manera satisfactoria, reflejando un alto nivel de compromiso y eficiencia en su ejecución. La ausencia de inconvenientes indica una dinámica de trabajo fluida y una comunicación efectiva entre los miembros del equipo.

Asimismo, el análisis del costo real frente al estimado confirma una gestión eficiente de los recursos y una planificación acertada. Las métricas de rendimiento subrayan la dedicación y el cumplimiento de los objetivos tanto por mi parte como por la de mis compañeros, lo que ha sido clave para el éxito de la entrega.

Este informe sirve como un punto de referencia sólido para continuar avanzando en el proyecto, identificando fortalezas y estableciendo un estándar de calidad para futuras fases. En conclusión, el equipo y yo hemos demostrado nuestra capacidad para cumplir con los requisitos del proyecto de manera efectiva y sin inconvenientes, sentando así un precedente positivo para el desarrollo futuro del proyecto Acme-ANS.

1. **BIBLIOGRAFÍA**

Intencionalmente en blanco.